1. Vilken grupp tillhör ni?
15
2. Uppskatta hur stor del av det totala projektet, i procent, som färdigställts hittills!
50%
3. Ange vilka delar av projektet som hittills färdigställts!
All hårvara är byggd, analoga joysticks fungerar. Stora delar av programstrukturen får båda processorerna är gjord
4. Ange vilka delar av projektet som återstår!
Få LED matrisen att fungera, skicka data med UART från spelprocessorn till displayprocessorn. Implementera programkod för att se om någon spelare vinner. Räkna poäng med 7-segments displayerna.
5. Identifiera möjliga framtida problem!
LED matrisen kan vara en utmaning, även att ta emot UART-data och avkoda det rätt kan vara svårt. Det kanske också är svårt att programmera spelprocessorn att upptäcka om någon vinner.
5a. Är något/några av dessa problem så allvarliga att det riskerar att stjälpa projektet?
Nej, antagligen inte.
5b. Kan man vidtaga några åtgärder för att eliminera problemen? Vilka?
Om vi inte lyckas med vinst-detektering kan vi I värsta fall skippa den funktionen.
6. Försök uppskatta en tidplan för resterande delar av projektet. När kommer ni kunna visa en fungerande apparat?
Vi siktar på att vara färdiga den 13 Mars enligt tidsplanen.
7. Är arbetsbelastningen jämn över hela gruppen? Om inte, ange varför!
Vissa ha jobbat mer med härdvaran/virandet och andra har kodat mer, men ja, än så länge har den totala arbetsbelastningen varit ganska jämn I gruppen
8. Är resurstilldelningen i form av handledning/komponenter/tid tillräcklig? (Motivera tydligt)
Resurstilldelningen är bra i alla former. Vi har fått handledning då vi sökte den. Vi har alla komponenter som vi behöver och vi har lätt att hitta tid som projektet kan arbetas på.
9.  Övriga frågor/påståenden/observationer som kursledningen bör ha vetskap om är:
Inget